PLANO DE MIGRAÇÃO

MRSys – Sistema de Fechamento Financeiro

React Standalone → Plataforma Web (PHP + MySQL + JavaScript)

─────────────

Cenário do Projeto

| Hospedagem | Compartilhada (cPanel/Locaweb/HostGator) |
| --- | --- |
| Usuários simultâneos | Eu + 2 a 5 (Financeiro / Admin) |
| Stack | PHP 8.x + MySQL 8 + JavaScript |
| Frontend | React (mantido) + API JSON |
| Banco de dados | MySQL com 17 tabelas relacionais |
| Segurança | Login + perfis + auditoria |

# 1. Visão Geral

## 1.1 O que muda na arquitetura

Hoje o sistema funciona inteiramente no navegador, com os dados armazenados localmente em chaves do tipo window.storage (limite de 5 MB cada). Esse modelo é simples mas tem três limitações conhecidas:

- Cada chave (despesas, lançamentos, etc) tem teto de 5 MB — você já encontrou esse limite com despesas em produção;

- Os dados ficam presos no dispositivo e navegador onde o sistema foi aberto, não há sincronização real entre você e o financeiro;

- Sem login, qualquer pessoa que abrir a URL acessa tudo.

Na nova versão, o navegador continua sendo onde a interface aparece, mas os dados ficam num servidor MySQL acessado via API PHP. O que muda é:

Em uma frase A interface React permanece praticamente idêntica. Por baixo, em vez de salvar em window.storage, ela passa a chamar /api/despesas.php (e equivalentes) e o servidor PHP grava no MySQL.

## 1.2 Comparativo objetivo

| Aspecto | Hoje | Depois |
| --- | --- | --- |
| Dados | window.storage no navegador | MySQL no servidor |
| Limite por entidade | 5 MB por chave | GBs (limite só do plano de hospedagem) |
| Acesso | Apenas no navegador onde foi aberto | Qualquer dispositivo, qualquer hora |
| Login | Não existe | Email + senha + sessão |
| Múltiplos usuários | Não suportado (cada um tem seu próprio dado) | Sim, todos veem os mesmos dados em tempo real |
| Auditoria | Inexistente | Tabela de log: quem, quando, o que mudou |
| Backup | Manual via JSON | Automático no servidor (mysqldump diário) |
| Performance | Tudo carrega ao abrir | Carrega sob demanda, escala bem |

# 2. Stack Técnico Detalhado

## 2.1 Servidor

- PHP 8.1+ (nativo no cPanel da maioria das hospedagens, sem framework para manter simples)

- MySQL 8 (ou MariaDB 10.6+, o que a hospedagem oferecer)

- Apache com mod_rewrite (padrão em hospedagem compartilhada)

- SSL/HTTPS gratuito via Let's Encrypt (já incluso na maioria dos planos)

## 2.2 Frontend

Recomendação: manter React, aproveitando 100% do código atual da UI. Build estática é gerada uma vez e enviada via FTP para a hospedagem. Não requer Node.js no servidor.

Alternativa descartada: reescrever em PHP+JS puro (jQuery/Vanilla). Custaria ~2 semanas a mais e perderia recursos como artifacts, lucide-icons, recharts. Não compensa.

## 2.3 Bibliotecas externas a manter

- xlsx (SheetJS) — exportações já funcionam

- lucide-react — ícones

- recharts — gráficos do Dashboard

- Tailwind CSS — estilos (compilado no build)

## 2.4 Bibliotecas novas no servidor

- PHPMailer (envio de e-mails de recuperação de senha e notificações)

- TCPDF ou Dompdf (PDFs do servidor — opcional, hoje fazemos no navegador)

- PhpSpreadsheet (importação/exportação de planilhas no servidor — opcional)

# 3. Estrutura do Banco de Dados

## 3.1 Tabelas planejadas (17 no total)

Cada agrupamento corresponde a um módulo do sistema:

### Autenticação e controle de acesso (3 tabelas)

| Tabela | Função | Registros típicos |
| --- | --- | --- |
| usuarios | Login: email, senha (hash), nome, perfil, status | 5–10 |
| perfis | Admin / Financeiro / Operacional / Visualizador | 4 |
| sessoes | Tokens ativos para login persistente | 5–20 |

### Cadastros base (3 tabelas)

| Tabela | Função | Registros típicos |
| --- | --- | --- |
| clientes | Dados dos clientes (Natura, Tombini, etc) — extraídos para tabela própria | 5–20 |
| servicos | Catálogo de operações: cód, valores, alíquota, categoria | 20–50 |
| funcionarios | Cadastro completo: dados pessoais, salário fixo, PIX | 40–100 |

### Operação (5 tabelas)

| Tabela | Função | Registros típicos |
| --- | --- | --- |
| lancamentos | Cada operação executada: data, KM, horas, totais | Centenas/mês |
| lancamento_funcionarios | Quais funcionários participaram de cada lançamento (M:N) | 1k+/mês |
| lancamento_extras | Campos personalizados por template (BASE, TIPO, etc) | Centenas/mês |
| despesas | Custos fixos, parcelas e avulsas por competência | 30–100/mês |
| descontos | Vales e adiantamentos a funcionários | Dezenas/mês |

### Fechamento (4 tabelas)

| Tabela | Função | Registros típicos |
| --- | --- | --- |
| fechamentos | Faturas geradas: número, totais, status, vencimento | Dezenas/mês |
| fechamento_lancamentos | Quais lançamentos compõem cada fechamento | Centenas/mês |
| fechamento_status_log | Histórico: Enviada → Aprovada → NF → Paga | Centenas/mês |
| folhas | Folha consolidada por funcionário/competência | 40+/mês |

### Auxiliares (2 tabelas)

| Tabela | Função | Registros típicos |
| --- | --- | --- |
| arquivos | Foto e documentos dos funcionários — guardados em /uploads/, com referência aqui | Centenas |
| auditoria | Log: quem, quando, qual tabela, ID, ação (CREATE/UPDATE/DELETE) | Cresce continuamente |

## 3.2 Relacionamentos principais

A normalização do banco resolve várias deficiências do modelo atual:

- Cliente vira entidade própria: hoje fica espalhado como string em cada serviço. Na migração extraímos todos os clientes únicos para clientes e cada serviço aponta para cliente_id. Permite consultas como "todos os fechamentos da NATURA" sem ambiguidade.

- Funcionários por lançamento (M:N): hoje os nomes ficam como string concatenada nos campos extras. A tabela lancamento_funcionarios cria a ligação correta, permitindo relatórios precisos por funcionário.

- Status da fatura com histórico completo: a tabela fechamento_status_log preserva todas as transições (Enviada → Aprovada → ...) com timestamp e usuário. Hoje só temos um array em JSON.

- Documentos como arquivos físicos: hoje estão em base64 dentro do storage (ineficiente). Na nova versão ficam em /uploads/funcionarios/{id}/, com referência pela tabela arquivos. Reduz drasticamente o tamanho do banco.

# 4. Perfis e Permissões

Quatro perfis cobrem o caso de uso de 2-5 usuários:

| Perfil | Permissões |
| --- | --- |
| Admin | Acesso total: cria usuários, configura sistema, vê auditoria. Tipicamente: você (gestor). |
| Financeiro | Lança/edita despesas, vales, gera fechamentos, atualiza status de faturas, processa folhas, vê dashboards e resumos. Não cria usuários. |
| Operacional | Lança operações (escoltas, motolinks), edita catálogo de serviços, vê fechamentos da sua competência. Não vê custos consolidados nem folha geral. |
| Visualizador | Apenas leitura: dashboards, faturas geradas. Útil para sócios ou contador externo. |

Recomendação prática Comece com 2 perfis (Admin + Financeiro). Os outros dois ficam prontos pra ativar quando você tiver mais pessoas envolvidas.

# 5. Estrutura de Pastas no Servidor

Layout pensado pra hospedagem compartilhada cPanel, com domínio apontando para /public_html:

public_html/

├── index.html              ← React build (entry point)

├── assets/                 ← CSS e JS compilados

├── api/                    ← Endpoints PHP

│   ├── auth/

│   │   ├── login.php

│   │   ├── logout.php

│   │   └── recuperar.php

│   ├── servicos.php        ← GET, POST, PUT, DELETE

│   ├── lancamentos.php

│   ├── fechamentos.php

│   ├── funcionarios.php

│   ├── despesas.php

│   ├── descontos.php

│   ├── folhas.php

│   ├── upload.php          ← foto e documentos

│   ├── relatorios.php      ← resumo de fechamento

│   └── _bootstrap.php      ← config DB, sessão, helpers

├── uploads/                ← arquivos dos funcionários

│   └── funcionarios/

│       └── {id}/foto.jpg

│       └── {id}/docs/

├── .htaccess               ← redirects, cache, segurança

└── .env                    ← credenciais DB (fora do versionamento)

# 6. Segurança

Em hospedagem compartilhada, segurança é responsabilidade nossa. Os pontos críticos:

### 6.1 Senhas e autenticação

- Senhas armazenadas com password_hash (bcrypt) — nunca em texto plano

- Sessões PHP com httpOnly e secure (HTTPS obrigatório)

- Lockout após 5 tentativas erradas (15 minutos de bloqueio)

- Token de recuperação de senha por e-mail com validade de 1h

### 6.2 Banco de dados

- Todas as queries com PDO + prepared statements (zero risco de SQL injection)

- Credenciais do MySQL no .env, fora do public_html (acesso negado via .htaccess)

- Backup diário automatizado: cron job rodando mysqldump 04:00

- Backup semanal enviado pra Drive/Dropbox via rsync

### 6.3 Proteções da camada web

- CSRF token em todo POST/PUT/DELETE

- CORS bloqueado a domínios externos

- Rate limiting em /api/auth/login.php

- Headers HTTP de segurança: X-Frame-Options, Content-Security-Policy, X-XSS-Protection

### 6.4 Uploads

- Validação de mime-type (não confia na extensão)

- Renomeação automática (sem caracteres especiais)

- Limite de tamanho: foto 5MB, documento 10MB

- Pasta de uploads com .htaccess bloqueando execução de PHP

# 7. Roadmap de Implementação

Estimativa para trabalho focado de uma pessoa, com testes incluídos:

| Fase | Entregável | O que entra | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banco + Estrutura | Criar todas as 17 tabelas, popular com dados iniciais (templates, categorias). Script SQL pronto para rodar no phpMyAdmin. | 1–2 dias |
| 2 | Bootstrap PHP | _bootstrap.php (conexão DB, sessão, helpers JSON), .htaccess, sistema de login completo | 2–3 dias |
| 3 | APIs CRUD | Todos os endpoints da pasta /api/ — GET, POST, PUT, DELETE para cada módulo. Inclui validação e auditoria. | 5–7 dias |
| 4 | Adapter no Frontend | Trocar window.storage.set/get por chamadas fetch() na API. Mantém todo o resto da UI intacta. | 3–4 dias |
| 5 | Migração dos dados | Script que importa o JSON do backup atual para o novo banco. Faz a normalização (clientes, funcionários M:N, etc). | 1–2 dias |
| 6 | Permissões + Auditoria | Implementação dos 4 perfis e log automático de toda alteração | 2–3 dias |
| 7 | Testes + Deploy | Testes de carga (5 usuários simultâneos), correções, deploy final em produção, configuração de SSL e cron de backup | 2–3 dias |
|  | TOTAL | Sistema rodando em produção com todos os módulos atuais funcionando | 3–4 semanas |

# 8. Custos Operacionais

## 8.1 Hospedagem (mensal)

Para 2-5 usuários simultâneos com banco MySQL e tráfego moderado:

| Provedor | Plano | Preço/mês | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Hostinger Premium | Premium | R$ 24,90 | Recomendado: SSL, backup automático, painel hPanel intuitivo, 100 sites, banco ilimitado |
| Locaweb | Hosp. Pro | R$ 39,90 | Brasileira, atendimento PT-BR, datacenter em SP |
| HostGator | Plus | R$ 22,90 | Conhecida, boa documentação, alguns recursos limitados no plano básico |
| KingHost | M | R$ 29,90 | Brasileira, datacenter SP, suporte responsivo |

Domínio ~R$ 40/ano (.com.br via Registro.br) ou ~R$ 60/ano (.com via Hostinger). Costuma vir incluso no primeiro ano do plano de hospedagem.

## 8.2 Custos opcionais

- Certificado SSL: GRÁTIS (Let's Encrypt incluso na hospedagem)

- E-mail profissional: GRÁTIS (5 contas inclusas no plano)

- Backup adicional Drive: GRÁTIS (15 GB Google Drive)

- CDN Cloudflare: GRÁTIS (camada gratuita atende perfeitamente)

Custo total estimado R$ 25–40/mês de hospedagem + R$ 40–60/ano de domínio = aproximadamente R$ 350/ano para tudo rodando.

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem fora do ar | Baixa | Hospedagens sérias têm uptime > 99,9%. Backup local sempre disponível. Possibilidade de migrar entre hospedagens em <1 dia. |
| Perda de dados | Muito baixa | Backup automático diário no servidor + backup semanal externo (Drive/Dropbox). Em até 24h de qualquer incidente recuperamos. |
| Banco crescer demais | Baixa | Volume estimado em 5 anos: ~500 MB. Limite de 1 GB no plano premium é folgado. Se ultrapassar, o upgrade é instantâneo. |
| Tentativa de invasão | Média | Sistemas web são alvo constante. Mitigação: WAF da hospedagem + nossas camadas (PDO, CSRF, rate limit, lockout). Auditoria registra tudo. |
| Esquecer credenciais admin | Baixa | Recuperação de senha por e-mail. Ainda assim, anote a senha do MySQL e admin em local seguro (gerenciador de senhas). |
| Downtime durante migração | Baixa | A versão atual continua funcionando localmente até o sistema novo estar 100%. A migração é cutover único, não há período de coexistência forçada. |

# 10. Próximos Passos

A próxima entrega lógica, dado que você priorizou "Plano completo + estrutura do banco":

- Revisar este documento e aprovar/ajustar o plano (1 hora de leitura)

- Contratar a hospedagem (Hostinger Premium ou Locaweb Pro são as recomendações)

- Anotar credenciais: cPanel, FTP, MySQL, e-mail

- Criar o banco vazio no phpMyAdmin

- Rodar o script SQL anexo (cria todas as 17 tabelas em uma execução)

- Aguardar a Fase 2 do roadmap (Bootstrap PHP) — quando estiver pronto, daremos o próximo passo

Importante A estrutura do banco entregue junto deste plano (arquivo MRSys_database.sql) é definitiva e foi pensada pra durar. Mudanças no esquema depois são possíveis (via ALTER TABLE) mas custosas. Se algo soar estranho ou faltar, melhor ajustar agora.

## 10.1 Decisões pendentes que você precisa tomar

- Domínio definitivo: já tem um? Vai usar mrsys.com.br, mrseguranca.app ou outro?

- Logotipo da empresa: tem versão em PNG/SVG? Vai aparecer no header do sistema e nos PDFs.

- Cor principal: manter o azul atual (NAVY #1E3A8A) ou alinhar com identidade da marca?

- E-mail de origem das notificações: notificacoes@suaempresa.com.br ou similar (configurar quando chegar a hora)

- Lista inicial de usuários: nome + e-mail das 2-5 pessoas que vão ter acesso, com perfil sugerido para cada